POR FESR 2014/2020 REG. (UE) N. 1303/2013 - REG. (UE) N. 480/2014 EROGAZIONI FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI Appalti Pubblici sopra-soglia, sotto-soglia/in economia

Di seguito vengono date indicazioni dei principali controlli che sono eseguiti dalla PF Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari qualora il progetto finanziato con  i fondi POR FESR 2014-2020 venga sorteggiato.

Erogazione di finanziamenti a enti pubblici relativamente ad appalti soprasoglia e sottosoglia / in economia ( scheda sintetica della check-list riportata agli allegati 45 e 46 ( pag. 308 - 323 ) del “Manuale delle attività di audit per il Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020” approvato con decreto n. 22 del 04/11/2015).

Prima di effettuare la visita presso la sede del beneficiario e presso l’area oggetto di intervento i funzionari regionali controllano:

- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando;

- che la struttura regionale di attuazione abbia comunicato al beneficiario l’esito dell’istruttoria iniziale e l’ammissione in graduatoria e che il beneficiario abbia comunicato la propria accettazione;

- che eventuali variazioni al progetto siano state comunicate alla Regione Marche e che siano state regolarmente approvate;

- che il beneficiario abbia presentato il rendiconto entro i termini stabiliti dal bando e che abbia inviato tutta la documentazione prevista;

- che l’intervento sia stato realizzato nei termini;

- che i giustificativi di spesa e le relative quietanze risultino inseriti in SIGFRIDO;

- l’esistenza del diritto al rimborso dell’IVA, qualora sia stata inclusa nei costi.

Solo al termine delle verifiche di cui sopra si procederà al controllo presso la sede del beneficiario e presso l’area oggetto di intervento al fine di verificare la corretta realizzazione dello stesso.

Il beneficiario verrà informato tramite PEC della visita sul posto; è opportuno che al sopralluogo sia presente il responsabile del procedimento o un suo delegato.

Il primo controllo che viene effettuato riguarda l’esistenza di un fascicolo cartaceo e/o informatico relativo all’operazione.

La documentazione amministrativo-contabile che verrà esaminata è la seguente:

- originali dei documenti di spesa;

- documentazione relativa al pagamento delle spese rendicontate (mandati di pagamento, atti di liquidazione, quietanze di pagamento, F24, ecc….);

- presenza di una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione che consenta di individuare l’operazione finanziata in maniera immediata;

- la contabilizzazione dell’incasso del contributo e la sua registrazione.

Il controllo presso il beneficiario proseguirà con le verifiche sulla procedura di appalto al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento. In base alla tipologia di appalto, sopra soglia, sotto soglia o in economia, alcune verifiche di seguito elencate possono non essere necessarie.

La verifica iniziale riguarda l’approvazione del Programma triennale OO.PP. e degli elenchi annuali (art.13 DPR n.207/2010) con la relativa iscrizione dell’intervento oggetto di finanziamento. Successivamente si analizzerà la seguente documentazione:

- atti di approvazione del progetto oggetto di finanziamento nelle varie fasi;

- determina a contrarre;

- nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);

- approvazione della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata, aperta, ristretta, dialogo competitivo) e modalità di attuazione (approvazione bando di gara, individuazione dei criteri di aggiudicazione, affidamento diretto, ecc….);

- pubblicità di gara (GUCE, GURI, profilo committente, siti internet istituzionali, BUR, quotidiani….., eventuale avviso di preinformazione, ecc…); si invita il beneficiario a conservare agli atti copia della pubblicità;

- nomina della commissione di gara, (atti amministrativi, rispetto tempistica di istituzione, del numero di composizione e delle capacità tecniche). Si procederà a controllare tutte le fasi del lavoro della commissione stessa (comunicazioni ditte partecipanti, verbali di gara, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, verifiche requisiti, notifiche esito aggiudicazione con eventuali motivazioni di esclusione, svincolo polizze fideiussorie, ecc…). Tutta la documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara, offerte, lettere invito verrà controllata in originale, verranno inoltre acquisite agli atti tutte le buste presentate dalle ditte partecipanti con controllo di protocollo in entrata e della  registrazione agli atti.

- Pubblicità esito gara (GUCE, GURI, profilo committente, siti internet istituzionali, BUR, quotidiani…..). Si invita il beneficiario a conservare agli atti copia della pubblicità.

- Contratto d’appalto originale (verrà verificato che il contratto sia stato stipulato secondo le norme previste e che contenga tutte le indicazioni necessarie);

- Documentazione di attuazione intervento (verbale avvio lavori, sospensione e/o proroghe lavori, autorizzazioni eventuali subappalti, varianti in corso d’opera, atti aggiuntivi, atti di sottomissione, introduzione nuovi prezzi, ecc).

- Documentazione relativa alla contabilità lavori (stati di avanzamento lavori e stato finale, libretti misure, contabilità, certificati, liquidazioni, ecc….).

Relativamente alla fase finale, la verifica riguarderà l’affidamento dell’incarico di collaudo e/o certificato regolare esecuzione e l’approvazione dello stato finale da parte della stazione appaltante.

Qualora si renda necessario, verrà richiesta documentazione fotografica e/o informatizzata attestante l’esecuzione di lavori effettuati non più ispezionabili.

Nel caso di acquisizione di beni e servizi si verificherà se i beni/servizi sono stati consegnati nei termini stabiliti o se sono state richieste e autorizzate proroghe per la consegna; se ci sono state variazioni nella realizzazione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto nel contratto/convenzione o nel decreto d’aggiudicazione della gara e se le variazioni apportate sono state preventivamente richieste e approvate.

Infine si verificherà la “realizzazione fisica dell’operazione” attraverso un sopralluogo nell’area oggetto di intervento. Verrà constatata la corrispondenza dei beni e servizi acquistati e delle opere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto e con le spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa, verrà verificato il rispetto dei vincoli di destinazione d’uso, divieto di cessione e di alienazione dei beni oggetto del finanziamento.

Se il progetto lo prevede, si verificherà il rispetto degli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità (loghi e targhe pubblicitarie relative alla tipologia di finanziamento ottenuto, cartellonistica, ecc…);

I funzionari incaricati della visita sul posto documenteranno la realizzazione dell’intervento anche attraverso una documentazione fotografica.