SCHEDA   B2

( Stati di avanzamento lavori)

- CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO

Riportare il codice univoco di individuazione dell’intervento già notificato dall’Autorità .

Nel periodo intercorrente tra il 1° Gennaio 2000 ed il 29 Febbraio 2000, nel caso che la stazione appaltante invii più schede, l’inserimento del codice univoco di individuazione dell’intervento sarà effettuato dall’Osservatorio.

La presente scheda dovrà essere compilata e rimessa all’Osservatorio al completamento di ogni stato di avanzamento dei lavori.

In proposito si specifica che per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro non sussiste più l’obbligo di inviare i dati relativi agli stati di avanzamento lavori.

Questo non significa che non sussiste in generale l’obbligo di compilare e trasmettere le schede B2.

Detta scheda contiene, infatti, anche dati inerenti a fattispecie differenti dagli stati di avanzamento lavori (sospensioni, riprese, subappalti, accordi bonarie proroghe) il cui obbligo di comunicazione sussiste ancora.

Pertanto, la compilazione e l’invio della scheda B2, per lavori dell’entità di cui trattasi, è obbligatoria (limitatamente ai dati innanzi descritti) ogni volta che si verifichi una delle fattispecie.

1 Sospensione dei lavori

1.1 Sospensioni per:

1.1.1 Evento di causa maggiore

1.1.2 Indisponibilità luoghi

1.1.3 Varianti

1.1.4 Interferenze cantieri

1.1.5 Intervento Autorità giudiziaria

1.1.6 Altro (specificare)

1.1.7 tot. gg.

Riportare il numero totale di giorni di sospensione per ogni causale descritta; qualora la casistica proposta non fosse sufficiente specificare ad “ Altro “  il tipo di sospensione. Il programma sommerà automaticamente i giorni complessivi di sospensione lavori.

2. Ripresa dei lavori

2.1 Data di ripresa

2.2 Nuovo termine di ultimazione

Riportare le date di ripresa lavori ed nuovo termine di ultimazione lavori.

3. Subappalti

3.1 Sono stati autorizzati subappalti?

3.1.1 Numero subappalti autorizzati:

3.1.2 Importo singolo subappalto autorizzato

In caso di autorizzazioni al subappalto, riportare il numero di quelli autorizzati e per ciascuno il relativo importo.

3.1.3 Lavorazioni subappaltate

3.1.3.1 Anagrafica ditte subappaltatrici

3.1.3.2 Codice fiscale della ditta subappaltatrice

3.1.3.3 Codice anagrafico  delle ditte subappaltatrici

3.1.3.4 Tipologia di lavoro

Riportare, per ogni singola impresa subappaltatrice,  codice fiscale, codice anagrafico di cui alla “ Tab. 1B  e la tipologia di lavoro delle categorie generali speciali estraendole dalla “ Tab. 8 “.

##### 4 Stato avanzamento lavori

4.1 Posizione contributiva / assicurativa dell’impresa aggiudicataria o affidataria:

4.1.1 codice INPS

4.1.2 codice INAIL

4.1.3 codice Cassa Edile

Riportare i codici della sola impresa aggiudicataria o affidataria.

4.2 Modalità di pagamento del corrispettivo

Riportare le modalità di pagamento del corrispettivo dell’impresa, come determinato dal capitolato speciale di appalto,  estraendolo dalla “ Tab. codici “.

4.3 Stato di avanzamento

4.4 Certificati di pagamento

Riportare il numero sequenziale dello stato di avanzamento  e la relativa  data di emissione, nonché la data del certificato di pagamento ed il relativo importo.

4.5 Mandato di pagamento riferito al precedente SAL

5.5.1 Eventuali interessi legali moratori

Riportare il numero sequenziale del precedente mandato di pagamento, la data di emissione, il relativo importo e gli eventuali interessi legali moratori ove dovuti.

4.6 Sono stati sottoscritti verbali di accordo bonario (art.31 bis c.1)

4.6.1 Data di sottoscrizione

4.6.2 Oneri derivanti

4.6.3 Eventuali interessi legali

Riportare la data di sottoscrizione di accordi bonari,l’importo degli oneri derivanti e gli eventuali interessi legali intervenuti durante lo stato di avanzamento

5. Proroghe

5.1 Maggior termine esecuzione lavori

Riportare i giorni naturali consecutivi di proroga concessi; il programma aggiornerà automaticamente la nuova data di ultimazione lavori.